### Jalons Principaux

| Jalons | Délais Prévus | Livrables Clés |
| --- | --- | --- |
| Pré-production | Semaine 1 à 4 | Mécanismes validés, wireframes, choix techniques |
| Sprint 1 (Twitch/Auth) | Semaine 5 à 6 | Auth Twitch, création perso, API de base |
| Sprint 2 (Combat/Base UI) | Semaine 7 à 8 | Combat basique, interface utilisateur |
| Sprint 3 (Artisanat & Forge) | Semaine 9 à 10 | Forge, craft, recettes |
| Sprint 4 (Succès/HoF) | Semaine 11 à 12 | Succès joueurs, classements |
| Tests Bêta Fermée | Mois 4 | Bêta jouable, feedback intégrés |
| Lancement v1.0 | Mois 5 | Site et extension live |

### Rôles & Responsabilités

| Rôle | Responsable | Tâches Principales |
| --- | --- | --- |
| Chef de Projet | [Nom à définir] | Planification, suivi, validation milestones |
| Développeur Backend | [Nom à définir] | API, BDD, logique combat/endurance |
| Développeur Frontend | [Nom à définir] | UI site/extension, récup Twitch, affichages |
| UX/UI Designer | [Nom à définir] | Wireframes, UX extension/site |
| Spécialiste Twitch | [Nom à définir] | Auth, récupération data Twitch, webhooks |
| Testeur QA | [Nom à définir] | Tests fonctionnels, équilibrage, feedback utilisateur |