## Roadmap de Développement (Planning Global)

### Phase 1 : Pré-production (1 mois)

- Finalisation des mécanismes clés : Documentation et validation des systèmes Endurance, Combat (formules), Progression (XP, niveaux), Artisanat/Forge.

- Spécifications techniques :

  - Choix du stack : Frontend (React, Vue ?), Backend (Node.js, Django ?), BDD (MongoDB, PostgreSQL ?).

  - Architecture de l'application (API REST ? WebSocket pour events Twitch ?).

- Design de l’interface utilisateur :

  - Wireframes pour extension Twitch (compacte, intuitive).

  - Wireframes site web : tableau de bord joueur, classements, marché.

- Monétisation :

  - Conversion précise Bits → TetardCoin.

  - Valeurs bonus abonnements Prime/Lv1-Lv3 (ex: bonus mensuel TetardCoin).

  - Intégration des options d'achat d'objets avec TetardCoin.

### Phase 2 : Développement Initial (2-3 mois)

- Intégration Twitch :

  - Authentification OAuth Twitch.

  - Récupération des données : points de chaîne, status live, abonnements, bits.

- Système de création de personnage :

  - Interface de création avec répartition stats initiales.

  - Gestion de l’endurance : récupération passive, dépense activités.

- Combats PvE de base :

  - Tour par tour : Attaque, Défense, Objet, Fuite.

  - Calcul de dégâts, critiques, régénération.

  - Interface combat avec animation simple (texte/logs).

- Interface utilisateur :

  - Tableau de bord : stats, inventaire, endurance.

  - Extension Twitch : interactions live, affichage succès.

### Phase 3 : Contenus & Fonctionnalités avancées (2 mois)

- Artisanat & Forge :

  - Interface de forge, amélioration équipements.

  - Création objets : recettes, matériaux, temps de craft.

- Systèmes de Succès :

  - Suivi individuel (profil joueur).

  - Suivi communautaire (barres de progression, objectifs).

- Hall of Fame :

  - Classements mensuels, badges, récompenses.

  - Affichage sur Twitch/site.

- Marché communautaire (alpha) :

  - Vente/achat d'objets, interface simple.

  - Taxation 5% Or, limitations par niveau.

- Événements communautaires :

  - GIGABOSS mondial (72h), suivi contributions.

  - Chasses collectives, semaines thématiques.

### Phase 4 : Test et équilibrage (1 mois)

- Test technique :

  - Debug API, test load Twitch/site.

  - Compatibilité navigateur.

- Test communautaire (bêta fermée) :

  - Groupes pilotes (Twitch viewers).

  - Feedback gameplay, bugs.

- Équilibrage :

  - Ajustement XP, Or, TetardCoin, difficulté combats.

  - Test économie de jeu (prix, récompenses).

### Phase 5 : Lancement Public

- Lancement v1.0 : Extension Twitch et Site Web.

- Suivi communautaire :

  - Patchs correctifs, ajouts contenu.

  - Événements spéciaux (lancement, premières chasses).

- Feuille de route post-lancement :

  - Modules PVP, nouvelles zones (Lore ++), fonctionnalités sociales (guildes, alliances).