## Sprint 1 : Objectifs et Tâches Prioritaires (Durée : 2 semaines)

### Objectifs Principaux

- Démarrer l’intégration Twitch et l’authentification utilisateur.

- Mettre en place la base de données joueurs et la création de personnage.

- Concevoir le squelette de l’API REST et les premiers endpoints.

- Créer les wireframes de l’extension Twitch et tableau de bord joueur.

### Tâches Clés

- Intégration Twitch

  - Implémenter OAuth Twitch pour connexion utilisateur.

  - Récupérer points de chaîne et status live de base.

- Base de données

  - Schéma utilisateur : ID Twitch, stats, endurance, inventaire.

  - Schéma équipement/objets basique.

- API REST

  - Endpoint auth utilisateur.

  - Endpoint création personnage (POST).

  - Endpoint récupération profil joueur (GET).

- UI/UX

  - Wireframe extension Twitch (statut, bouton action).

  - Wireframe tableau de bord joueur (stats, inventaire, endurance).

- Cron jobs

  - Mise en place récupération endurance passive (1pt/6min).

- Tests

  - Unit test auth et endpoints création/lecture utilisateur.

### Livrables Sprint 1

- Connexion utilisateur via Twitch fonctionnelle.

- Création personnage disponible et stockée.

- Endurance gérée automatiquement.

- Interfaces graphiques prêtes pour développement.