## Sprint 2 : Focus Combat PvE (Durée : 2 semaines)

### Objectifs Principaux

- Implémenter le système complet de combat tour par tour.

- Créer les calculs de dégâts, effets spéciaux, et mécaniques défensives.

- Intégrer la gestion d’ennemis aléatoires avec types et difficultés.

- Créer l’interface de combat basique avec logs, feedback utilisateur et choix d’actions.

### Tâches Clés (Détaillées)

#### 1. Backend Combat

- Mécanique tour par tour :

  - Structure logique : tour joueur → tour ennemi.

  - Gestion des priorités (ex : agilité peut déterminer qui attaque en premier).

- Calculs des dégâts :

  - Formule : Dégâts = Arme + (Stat x1.5) + Bonus équipement.

  - Effets critiques : x1.5 dégâts, chance critique = 5% + (Chance x0.2%).

  - Esquive : chance esquive = 5% + (Chance x0.1%).

- Réduction dégâts via armure :

  - Réduction = Armure x Coefficient (Tissu 0.3, Cuir 0.5, Plaque 0.7).

  - Bonus bouclier : ajout fixe à l’armure.

- Régénération PV en combat : +5% PV max si action Défense réussie.

- Gestion défaite : retour auberge, -50 endurance, perte partielle d’or (ex : -10%).

#### 2. Génération Ennemis

- Base de données ennemis :

  - Champs : Nom, Type (Magique/Physique), PV, Stat attaque/défense, Difficulté.

  - Catégories : Jeune, Normal, Parent, Chef.

- Génération aléatoire :

  - En fonction du niveau joueur.

  - Difficulté adaptative : % de chance selon niveau pour obtenir un type plus fort.

#### 3. Interface Combat (Frontend)

- Interface choix actions :

  - Boutons interactifs : Attaque / Défense / Objet / Fuite.

  - Confirmation action, déclenchement tour.

- Affichage :

  - Barre PV joueur/ennemi, endurance restante.

  - Logs d’actions : dégâts infligés, esquives, critiques.

  - Messages combat : victoire, défaite, fuite réussie/échouée.

#### 4. API REST Combat

- Endpoint /combat/start (POST) : déclenchement combat, génération ennemi.

- Endpoint /combat/action (POST) : envoi action joueur, réponse tour.

- Endpoint /combat/status (GET) : état combat courant (PV, log, tour).

- Endpoint /combat/result (GET) : résultat final, récompenses.

#### 5. Tests QA

- Tests unitaires :

  - Calculs dégâts, défense, critique, esquive.

  - Succès/réussite de fuite et régénération.

- Test logique tour :

  - Alternance correcte joueur/ennemi.

  - Réactions à actions invalides, dépassement endurance.

- Test interface :

  - Affichage correct, réactivité, erreurs prévues (fuite échouée).

### Livrables Sprint 2

- Combat jouable complet : choix actions, tour par tour, victoire/défaite.

- Calculs dégâts et effets validés.

- Interface fonctionnelle avec logs.

- Ennemis diversifiés et adaptés au niveau joueur.

- API de combat déployée et testée.