## Sprint 3 : Focus Artisanat & Forge (Durée : 2 semaines)

### Objectifs Principaux

- Implémenter le système de forge et d'amélioration d'équipements.

- Créer l'artisanat d'objets : recettes, matériaux, temps de création.

- Gérer les ressources (Or, TetardCoin, matériaux) et leur consommation.

- Créer l’interface forge/artisanat avec feedback utilisateur et suivi de progression.

### Tâches Clés (Détaillées)

#### 1. Backend Forge

- Base forge :

  - Niveaux : 1 à 5, bonus +1 à +5 stats.

  - Coûts : TetardCoin (1 à 12), matériaux.

  - Risques : échec à partir niv.3 (20-40%), perte matériaux.

- Calculs amélioration :

  - Ajout stats équipement.

  - Application bonus set si plusieurs pièces.

- Gestion matériaux : inventaire, consommation, stockage.

#### 2. Backend Artisanat

- Création objets :

  - Types : potions, équipements spécifiques.

  - Recettes : liste matériaux + temps craft.

  - Rareté : Commun (15min), Rare (30min), Épique (1h), Légendaire (2h).

- Temps réduit : utilisation TetardCoin pour accélération.

- Coût endurance : 5 + (rarete x 3).

#### 3. Interface Forge/Artisanat (Frontend)

- Choix item à forger/améliorer : liste équipements.

- Affichage coût : matériaux, TetardCoin, risque échec.

- Feedback utilisateur : succès/échec, progression, timers.

- Affichage matériaux possédés, temps restant craft.

#### 4. API REST Artisanat & Forge

- Endpoint /forge/start (POST) : lancer amélioration équipement.

- Endpoint /forge/result (GET) : succès/échec, stat ajoutée.

- Endpoint /craft/start (POST) : lancer création objet.

- Endpoint /craft/status (GET) : progression timer, coût.

- Endpoint /craft/collect (POST) : récupération objet créé.

#### 5. Gestion des Matériaux

- Base de données : types, rareté, quantités.

- Drop matériaux : ajout aux récompenses combats/quêtes.

- Interface gestion inventaire matériaux.

#### 6. Tests QA

- Test forge : validation coût, bonus, gestion échec.

- Test artisanat : temps, accélération, collecte.

- Test UI : affichages, interactions, progression.

### Livrables Sprint 3

- Forge fonctionnelle : amélioration équipements, risques, bonus.

- Artisanat d’objets actif avec temps et réduction TetardCoin.

- Gestion complète des matériaux.

- Interface forge/artisanat prête et interactive.

- API déployée, tests validés.