## Sprint 4 : Focus Succès & Hall of Fame (Durée : 2 semaines)

### Objectifs Principaux

- Implémenter le système de suivi des succès individuels et communautaires.

- Créer la base de données et les critères de déverrouillage des succès.

- Intégrer le Hall of Fame Twitch avec classement mensuel.

- Créer l’interface profil joueur : affichage badges, titres, historique.

### Tâches Clés (Détaillées)

#### 1. Backend Succès

- Suivi actions :

  - XP cumulée, combats gagnés, quêtes réussies, Or accumulé.

  - Suivi déblocages équipements, zones explorées.

- Catégories succès : Progression, Combat, Zones, Économie, Artisanat.

- Récompenses :

  - Titres, objets rares, Or, bonus stats (temporaire ?).

#### 2. Backend Succès Communautaires

- Objectifs globaux :

  - Nombre monstres tués, TetardCoin cumulé, GIGABOSS vaincus.

  - Barre progression collective.

- Récompenses communautaires : boosts XP/loot, accès boutique spéciale.

- Suivi contribution joueur : classements top 10 contributeurs.

#### 3. Backend Hall of Fame

- Classement mensuel :

  - Contribution succès communautaires (monstres, bits, quêtes).

  - Points attribués selon actions, réinitialisation mensuelle.

- Récompenses top contributeurs :

  - Badges uniques, titres exclusifs, objets cosmiques.

- Stockage historique Hall of Fame.

#### 4. Interface Profil Joueur (Frontend)

- Affichage :

  - Succès réalisés avec % progression.

  - Titres, badges, historiques de réussites.

- Interface classement communautaire et Hall of Fame.

- Notification réussite succès (Twitch/site).

#### 5. API REST Succès & Classements

- Endpoint /success/progress (GET) : progression joueur.

- Endpoint /success/redeem (POST) : récupération récompense.

- Endpoint /community/status (GET) : progression communautaire.

- Endpoint /halloffame/monthly (GET) : classement actuel.

#### 6. Tests QA

- Validation déclenchement succès (actions réalisées).

- Tests récompenses, classements, Hall of Fame.

- Test UI : affichage profil, progression, notifications.

### Livrables Sprint 4

- Succès individuels actifs avec déverrouillage, récompenses.

- Succès communautaires suivis en temps réel.

- Hall of Fame fonctionnel avec classement mensuel.

- Interface profil joueur enrichie.

- API déployée, tests validés.