## Sprint 5 : Tests Bêta Fermée & Équilibrage (Durée : 2 semaines)

### Objectifs Principaux

- Organiser une phase de test bêta fermée avec des utilisateurs pilotes.

- Tester la stabilité, l’équilibrage des systèmes et la performance.

- Récolter et analyser les retours utilisateurs pour corrections.

- Finaliser l’équilibrage XP, Or, TetardCoin, difficultés combats, coûts forge/craft.

### Tâches Clés (Détaillées)

#### 1. Recrutement et Préparation

- Création formulaire inscription bêta.

- Sélection groupe testeurs diversifiés (niveaux, temps de jeu).

- Mise à disposition accès site et extension Twitch (version bêta).

#### 2. Test Technique

- Tests charge : performance API, latence, load extension Twitch.

- Bugs critiques : authentification, combat, artisanat, forge.

- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Edge, mobile.

#### 3. Test Gameplay

- Progression XP : vitesse montée de niveau.

- Difficulté combats : taux victoire, échec, fuite.

- Consommation endurance : rythme acceptable ?

- Récolte matériaux et usage TetardCoin : fréquence, ressenti.

- Utilisation forge/artisanat : taux réussite, perte matériaux.

#### 4. Feedback Utilisateurs

- Création formulaire retour (UX/UI, équilibrage, bugs).

- Interviews courts avec testeurs clés.

- Tri et synthèse des retours pour action immédiate ou post-lancement.

#### 5. Équilibrage Général

- Ajustement XP, Or, loot : progression fluide, ni trop lente ni trop rapide.

- Ajustement coûts TetardCoin : usage régulier mais pas obligatoire.

- Ajustement difficulté ennemis : boss, quêtes, GIGABOSS.

- Ajustement forges : taux échec, coût réussi, récompenses.

#### 6. Corrections & Patches

- Patch correctif hebdomadaire (bugs majeurs).

- Amélioration UI selon feedback.

- Optimisation performances serveur/API.

### Livrables Sprint 5

- Bêta fonctionnelle accessible aux testeurs.

- Rapports de tests complétés (technique + gameplay).

- Ajustements appliqués sur systèmes principaux.

- Bugs critiques corrigés.

- Équilibrage validé pour préparation lancement v1.0.