## Sprint 6 : Lancement Public & Suivi Initial (Durée : 2 semaines)

### Objectifs Principaux

- Lancer officiellement le jeu (site + extension Twitch) en version 1.0.

- Assurer la stabilité du lancement et corriger les derniers bugs.

- Surveiller la performance, l’engagement utilisateur et les flux Twitch.

- Organiser les premiers événements communautaires post-lancement.

### Tâches Clés (Détaillées)

#### 1. Préparation Lancement

- Mise en ligne site web officiel (version stable).

- Déploiement extension Twitch : validation, publication.

- Communication lancement : annonce Twitch, réseaux sociaux, Discord.

- Tutoriels joueurs : guide départ, FAQ, assistance.

#### 2. Suivi Technique

- Monitoring serveur : uptime, erreurs critiques, logs API.

- Monitoring Twitch : taux interactions, recharge TetardCoin.

- Support utilisateur : canal support, réponses en 48h.

#### 3. Corrections Post-lancement

- Hotfix prioritaires (bugs remontés par joueurs).

- Ajustements mineurs équilibrage (selon données réelles).

- Suivi consommation ressources : Or, TetardCoin, matériaux.

#### 4. Premier Événement Communautaire

- Organisation GIGABOSS communautaire (72h).

- Suivi contributions en temps réel, classement.

- Récompenses spéciales (badges, titres, loot).

#### 5. Récolte Statistiques & Feedback

- Analyse données : taux rétention joueurs, progression XP.

- Feedback communautaire : formulaire suggestion, vote futur contenu.

### Livrables Sprint 6

- Lancement officiel TetaRdPG opérationnel.

- Site web et extension Twitch accessibles.

- Hotfixes déployés, support en place.

- Événement communautaire réussi.

- Rapport statistiques post-lancement prêt pour planification post v1.0.