## Feuille de Route Post-Lancement (v1.1+)

### Objectifs Globaux

- Étendre le contenu et les fonctionnalités du jeu pour maintenir l'engagement.

- Renforcer la communauté avec des mécaniques sociales (guildes, alliances).

- Introduire des défis avancés (zones spéciales, PvP, quêtes élite).

- Assurer un rythme régulier d'événements et de mises à jour.

### Calendrier de Déploiement par Trimestre

#### T1 (Mois 1 à 3 Post-Lancement)

- Lancement Système de Guildes (v1.1)

  - Création, gestion membres, coffre partagé, bonus XP/loot.

  - Premiers objectifs hebdomadaires de guilde.

- Premier GIGABOSS Rotatif

  - Nouvelle mécanique, classement global, récompenses exclusives.

- Boutique de Succès (v1.1.1)

  - Objets rares à acheter via titres/succès débloqués.

- Patchs bi-hebdo : correction bugs, ajustement XP, loot.

#### T2 (Mois 4 à 6 Post-Lancement)

- Introduction Mode PvP (v1.2)

  - Duels asynchrones, système Elo, tournois mensuels.

- Personnalisation Joueur (v1.2.1)

  - Skins, titres, badges visibles sur profil/site/Twitch.

- Extension Marché Communautaire

  - Filtres avancés, système d’enchères.

- Semaine thématique Zone + Quêtes Exclusives.

#### T3 (Mois 7 à 9 Post-Lancement)

- Nouvelles Zones & Lore Avancé (v1.3)

  - Temple du Prophète, Lac des Reflets.

  - Quêtes mystiques, objets uniques, accès restreints.

- Amélioration Performance & Sécurité (v1.3.1)

  - Optimisation serveur/API, surveillance accrue.

- Événements saisonniers (Halloween, Hiver).

#### T4 (Mois 10 à 12 Post-Lancement)

- Extension Alliances de Guildes (v1.4)

  - Coopération inter-guildes, quêtes communes, bonus partagés.

- Nouveaux GIGABOSS Légendaires (v1.4.1)

  - Mécaniques spéciales, loot rare, accès limité.

- Personnalisation Twitch Avancée

  - Animations live personnalisées, interactions boosts.

### Fréquence Mises à Jour

- Patchs : toutes les 2 semaines (bugfix, équilibrage).

- Contenu : chaque mois (zones, quêtes, objets, événements).

- Rapport mensuel : activité joueur, feedback, ajustements.